cizzz

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

- Sklep z podzespołami elektronicznymi

| Autorzy: |  |
| --- | --- |
| Status: | roboczy |
| Wersja: | 0.1 |
| Data modyfikacji: | 14.04.2024 |
| Abstrakt: | Dokument zawiera dokumentację metodyki, wymagań oraz projekt oprogramowania dla systemu Sklepu z podzespołami elektronicznymi. |

Historia zmian:

| Wersja | Data | Kto | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 03.03.2024 |  | Założenie dokumentu |
| 0.2 | 14.04.2024 |  | Przygotowanie rejestru produktowego i sprintów |

# Plan zadań w projekcie

## Rejestr produktowy

User stories użytkowników: Administratora i Klienta.

User Stories dla Administratora

- Jako administrator, chcę móc logować się do panelu administracyjnego, aby zarządzać sklepem.

  - Kryteria akceptacji:

    - możliwość zalogowania się za pomocą nazwy użytkownika i hasła;

    - dostęp do panelu tylko po autoryzacji;

    - komunikat błędu przy nieudanej próbie logowania.

- Jako administrator, chcę zarządzać danymi produktów, aby aktualizować, dodawać lub usuwać produkty z oferty.

  - Kryteria akceptacji:

    - możliwość dodawania nowych produktów;

    - edycja istniejących produktów;

    - usuwanie produktów;

    - przeglądanie listy produktów.

- Jako administrator, chcę zarządzać czasowymi promocjami, aby przyciągać więcej klientów poprzez oferty specjalne.

  - Kryteria akceptacji:

    - tworzenie nowych promocji;

    - modyfikacja istniejących promocji;

    - usuwanie promocji;

    - przeglądanie aktywnych promocji.

- Jako administrator, chcę zarządzać danymi klientów, aby mieć aktualne i kompletne informacje o użytkownikach sklepu.

  - Kryteria akceptacji:

    - przeglądanie listy klientów i ich zakupów, generowanie raportów sprzedaży;

    - edycja danych klientów;

    - usuwanie klientów z systemu.

User Stories dla Klienta

- Jako klient, chcę się zalogować, aby mieć dostęp do mojego profilu i historii zakupów.

  - Kryteria akceptacji:

    - możliwość zalogowania się za pomocą e-maila i hasła;

    - przypomnienie zapomnianego hasła;

    - dostęp do profilu tylko dla zalogowanych użytkowników.

- Jako klient, chcę przeglądać listę produktów, aby wybrać i kupić te, które mnie interesują.

  - Kryteria akceptacji:

    - przeglądanie listy produktów z opcjami sortowania, wyszukiwania i filtrowania;

    - wyświetlanie szczegółowych informacji o produkcie;

    - możliwość dodania produktu do koszyka.

- Jako klient, chcę korzystać z koszyka, aby gromadzić produkty przed zakupem.

  - Kryteria akceptacji:

    - dodawanie produktów do koszyka;

    - modyfikacja ilości produktów w koszyku;

    - usuwanie produktów z koszyka;

    - wyświetlanie sumy ceny za wszystkie produkty w koszyku.

- Jako klient, chcę dokonać zakupu poprzez proces złożenia zamówienia.

  - Kryteria akceptacji:

    - złożenie zamówienia;

    - podanie danych do wysyłki;

    - wybór metody płatności;

    - potwierdzenie zamówienia i otrzymanie potwierdzenia mailem.

Sprint 1

Cel: konfiguracja środowiska pracy i stworzenie szkieletu aplikacji.

| Przypadek użycia | Nazwa | Priorytet | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| PU01 | Przygotowanie środowiska deweloperskiego i narzędziowego dla zespołu | Bardzo Wysoki | 24 |
| PU02 | Projektowanie architektury systemu i bazy danych | Wysoki | 8 |
| PU03 | Logowanie administratora | Bardzo Wysoki | 8 |
| PU04 | Rejestracja i logowanie klienta | Wysoki | 8 |

Po realizacji Sprintu 1 uzyskamy system logowania działający dla administratorów i klientów z podstawowym interfejsem użytkownika.

Sprint 2

Cel: implementacja podstawowych funkcji związanych z użytkownikami oraz wprowadzenie podstawowych funkcji zarządzania produktami.

| Przypadek użycia | Nazwa | Priorytet | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| PU05 | Zarządzanie danymi produktów (CRUD): dodawanie,, wyświetlanie, usuwanie, edytowanie | Bardzo Wysoki | 16 |
| PU06 | Zarządzanie kontami użytkowników: usuwanie, edytowanie | Bardzo Wysoki | 12 |

Po realizacji Sprintu 2 uzyskamy funkcje zarządzania produktami i użytkownikami z możliwością edycji i usuwania.

Sprint 3

Cel: rozwój funkcjonalności związanych z produktami.

| Przypadek użycia | Nazwa | Priorytet | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| PU07 | Wyszukiwanie produktów | Wysoki | 16 |
| PU08 | Sortowanie produktów | Wysoki | 8 |
| PU09 | Filtrowanie produktów | Wysoki | 16 |
| PU10 | Szczegółowe widoki produktów | Wysoki | 8 |
| PU11 | Recenzje i oceny produktów | Średni | 12 |

Po realizacji Sprintu 3 uzyskamy rozszerzone funkcje zarządzania produktami z wyszukiwaniem i filtrowaniem.

Sprint 4

Cel: implementacja koszyka zakupowego i procesu składania zamówień.

| Przypadek użycia | Nazwa | Priorytet | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| PU12 | Dodawanie i usuwanie produktów do koszyka | Wysoki | 12 |
| PU13 | Modyfikacja ilości produktów w koszyku | Wysoki | 8 |
| PU14 | Składanie i realizacja zamówienia | Wysoki | 12 |
| PU15 | Dodanie metod płatności i integracja z zewnętrznymi systemami płatniczymi. | Wysoki | 20 |

Po realizacji Sprintu 4 uzyskamy funkcjonalność koszyka zakupowego i procesu realizacji zamówienia.

Sprint 5

Cel: przygotowanie aplikacji do wdrożenia i uruchomienia.

| Przypadek użycia | Nazwa | Priorytet | Ilość godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| PU16 | Generowanie raportów sprzedaży w panelu administratora | Średni | 12 |
| PU17 | Zarządzanie promocjami | Średni | 8 |
| PU18 | Zarządzanie danymi klientów | Niski | 8 |

Po realizacji Sprintu 5 uzyskamy w pełni funkcjonalny sklep internetowy z możliwościami zarządzania, zakupów oraz raportowania.

## Rejestr Sprintów

### Rejestr Sprintu 1

| PU | Opis | Ilość godzin | pn | wt | śr | czw | pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK, BS, PH | Spotkanie zespołowe, wybór szkieletu aplikacji, wybór rodzaju bazy danych, wybór IDE | 4 | 1 |  |  |  |  |
| PK, PH | Spotkanie zespołu graficznego, omówienie wstępnej koncepcji graficznej | 3 | 1 |  |  |  |  |
| ZH | Konfiguracja IntelliJ 2023.2.5 Communiti Edition dla każdego członka zespołu, instalacja środowisk (Spring Boot 3.2.3), przygotowanie obrazów, dystrybucja kluczy, ustanowienie repozytorium kodu | 8 |  | 1 |  |  |  |
| PU02 | Projektowanie modeli danych dla użytkowników i produktów, definiowanie relacji i schematu bazy danych; projektowanie ogólnej architektury aplikacji, w tym podziału na warstwy i główne komponenty systemu |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja klas encji dla użytkowników i produktów w Javie, konfiguracja Spring Data JPA dla operacji na bazie danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Stworzenie podstawowego interfejsu użytkownika oraz struktury nawigacji – projektowanie wzoru User Interface przy użyciu HTML5, CSS3 i JavaScript |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja podstawowej nawigacji po stronie aplikacji (menu, przeglądanie produktów, strona logowania / rejestracji) |  |  |  |  |  |  |
| PU03 | Projektowanie i implementacja User Interface formularza logowania dla administratorów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Stworzenie mechanizmu autentykacji i sesji administratora, przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja systemu logowania z bazą danych H2 dla przechowywania danych o użytkownikach |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja bezpiecznego przechowywania haseł |  |  |  |  |  |  |
|  | Testowanie funkcjonalności logowania |  |  |  |  |  |  |
| PU04 | Projektowanie i implementacja User Interface formularza rejestracji i logowania dla klientów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Stworzenie mechanizmu rejestracji, autentykacji i sesji klienta, przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja systemu logowania z bazą danych H2 dla przechowywania danych o użytkownikach |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa |  |  |  |  |  |  |
|  | Testowanie funkcjonalności logowania |  |  |  |  |  |  |

### Rejestr Sprintu 2

| PU | Opis | Ilość godzin | pn | wt | śr | czw | pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU05 | Projektowanie i implementacja User Interface formularza dodawania, wyświetlania, edycji i usuwania produktów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie formularza w panelu administracyjnym do wprowadzania danych produktu (opcja „Dodaj produkt”), edycji produktu, dodanie opcji „Usuń” w interfejsie użytkownika panelu administracyjnego przy każdym produkcie, przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja formularza z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Zapewnienie walidacji danych na formularzu |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja potwierdzenia dodania, modyfikacji, usunięcia produktu |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe dla funkcji dodawania, wyświetlania, edycji i usuwania produktów, |  |  |  |  |  |  |
| PU06 | Projektowanie i implementacja User Interface do zarządzania kontami użytkowników |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja potwierdzenia modyfikacji, usunięcia konta |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe |  |  |  |  |  |  |

### Rejestr Sprintu 3

| PU | Opis | Ilość godzin | pn | wt | śr | czw | pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU07 | Projektowanie i implementacja User Interface do wyszukiwania produktów na podstawie nazwy, kategorii, ceny, dodanie opcji wyszukania w interfejsie użytkownika na stronie z listą produktów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja funkcji wyszukiwania z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe dla funkcji wyszukiwania |  |  |  |  |  |  |
| PU08 | Projektowanie i implementacja User Interface do sortowania produktów na podstawie nazwy, kategorii, ceny, dodanie opcji wyszukania w interfejsie użytkownika na stronie z listą produktów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja logiki sortowania z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy dla funkcji sortowania |  |  |  |  |  |  |
| PU09 | Projektowanie i implementacja User Interface do filtrowania produktów na podstawie nazwy, kategorii, ceny, dodanie opcji filtrowania w interfejsie użytkownika na stronie z listą produktów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja logiki filtrowania w bazie danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy dla funkcji filtrowania |  |  |  |  |  |  |
| PU10 | Projektowanie i implementacja szczegółowej strony produktu, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja z bazą danych dla wyświetlenia kompletnych informacji |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy dla szczegółowego widoku produktu |  |  |  |  |  |  |
| PU11 | Projektowanie i implementacja User Interface do dodawania i wyświetlania recenzji i ocen, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja systemu ocen i recenzji z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy |  |  |  |  |  |  |

### Rejestr Sprintu 4

| PU | Opis | Ilość godzin | pn | wt | śr | czw | pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU12 | Projektowanie i implementacja interfejsu dla dodawania i usuwania produktów z koszyka, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja logiki zarządzania stanem koszyka na serwerze i w przeglądarce użytkownika |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe i integracyjne |  |  |  |  |  |  |
| PU13 | Projektowanie i implementacja interfejsu dla modyfikacji ilości produktów w koszyku, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja mechanizmów aktualizacji ilości produktów w koszyku bez przeładowywania strony |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe i integracyjne |  |  |  |  |  |  |
| PU14 | Projektowanie i implementacja User Interface dla procesu składania zamówienia, przygotowanie strony podsumowania zamówienia, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja z bazą danych (z systemem zarządzania stanem produktów dla aktualizacji dostępności po złożeniu zamówienia) |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja wysyłania potwierdzeń zamówienia na adres email klienta |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy całego procesu zamówienia |  |  |  |  |  |  |
| PU15 | Projektowanie i implementacja interfejsu API dla obsługi różnych metod płatności, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy |  |  |  |  |  |  |

### Rejestr Sprintu 5

| PU | Opis | Ilość godzin | pn | wt | śr | czw | pt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PU16 | Projektowanie i implementacja User Interface do zbierania danych sprzedażowych i generowania raportów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja funkcji raportowania z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe i integracyjne |  |  |  |  |  |  |
| PU17 | Projektowanie i implementacja User Interface do zarządzania promocjami, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja logiki promocji z systemem sklepu i bazą danych (m.in. aktualizacja cen produktów w czasie promocji), przygotowanie warstwy backend |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacja walidacji czasu trwania promocji i automatyczne wyłączanie zakończonych promocji |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe i integracyjne |  |  |  |  |  |  |
| PU18 | Projektowanie i implementacja User Interface do zarządzania danymi klientów, przygotowanie warstwy frontend |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie warstwy backend (przeglądanie, edycja danych klientów, usuwanie kont klientów) |  |  |  |  |  |  |
|  | Integracja z bazą danych |  |  |  |  |  |  |
|  | Testy jednostkowe i integracyjne |  |  |  |  |  |  |

## Założenia

Środowisko: Spring Boot 3.2.3

Java: version 17

IDE: IntelliJ 2023.2.5 Community Edition

Baza danych:
  środowiska developerskie: H2

# Opis wymagań funkcjonalnych systemu

## Model przypadków użycia

Rysunek 1 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 1  - Account (1)

Rysunek 1 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 1  - Product (1)

## Scenariusze przypadków użycia dla sprintu 1

PU01: Create Account

{rola: Niezalogowany}

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / create_account ]

02: System wyświetla widok [ VIEW: account / create_account ]

03: Aktor wprowadza informacje [ CLASS Account: mail, password, firstName, lastName, status: 1, 
                                                                                      ew. adress, ew NIP , ew. zdjęcie   ]

04: Aktor klika Zapisz [ FORM: account, POST: account / create_account ( account ) ]

05: System waliduje dane [ METHOD: account . create_account_POST ( account ) ]

[ dane prawidłowe ] ( wolny e-mail )

06: System zapisuje dane w bazie [ account ]

07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: użytkownik zapisany + last Id]

08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ] w widok [ / ]

[SUCCES]

[ dane nieprawidłowe ]

07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: błąd formularza ]

08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ] w widok [ account / create_account ]

PU02: Login (to) Account

{rola: Niezalogowany}

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / login ]

02: System wyświetla widok [ VIEW: account / login ]

03: Aktor wprowadza informacje [ mail, password  ]

04: Aktor klika Login [ FORM: account / login ( account ) ]

05: System waliduje dane [ METHOD: account . login_POST ]

[ dane prawidłowe ]

06: System zapisuje dane w bazie [ Przypisanie accoundId do SESJI ]

07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: witaj ponownie: + userName ]

08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ] w widok [ / ]

[SUCCES]

[ dane nieprawidłowe ]

`07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: nieprawidłowe dane logowania ]

`08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ] w widok [ account / login ]

`01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / przypomnij hasło ]

’02: System wyświetla widok  [ View: / account / password_reset ] -> PU01A

PU03: Find Account

{rola: Crew}

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / find_account ]

02: System wyświetla widok [ VIEW: account / find_account ]

03: Aktor wprowadza informacje [ mail lub firstName, lub lastName lub NIP  ]

04: System wyszukuje listę kont [ METHOD:  account . find_account( data )  ]

05: System przygotowuje listę kont do wyświetlenia [ MODEL: accountList ]

06: System wyświetla widok [ VIEW: / account / list ( accountList )]

07: Aktor zaznacza konto [ accountId ]

08: -> Aktor wywołuje żądanie [ GET:  / account / edit / { accountId } ]

[ SUCCESS ]

PU05: Edit Account

{rola: Crew, selected: accountId }

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET:  / account / edit / accountId  ]

02: System pobiera z bazy obiekt account [ by accountId  ]

03: System wyświetla widok [ VIEW: account / edit  ( account = account ) ]

03: Aktor wprowadza informacje [ account  ]

04: Aktor klika zapisz  [ FORM: account,  POST:  / account / edit ( account ) ]

05: System waliduje dane [ METHOD:  account . edit  ( accountId ,  account ) ]

[ dane zgodne ]

06: System zapisuje do bazy account

07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: dane zapisane: + userName ]

08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ] w widok [ / ]

[ SUCCESS ]

[ dane niezgodne ]

`07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: dane niezgodne ]

`08: System wywołuje -> GET:  / account / edit / accountId

PU04: Block Account

{rola: Crew, selected: accountId }

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET:  / account / block / accountId  ]

02: System pobiera z bazy obiekt account [ by accountId  ]

03: System ustawia account.status = 0

04: system zapisuje account w bazie

[ SUCCESS ]

PU10: Find Product

{rola: User}

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / product / list              + / ( categoryId ) / ( filter ) ]

02: System pobiera productList dane z bazy

03: System wyświetla [ VIEW: / product / list ( productList ) ]

04: Aktor wybiera produktId

05: -> Aktor wywołuje żądanie [ GET:  / product / info / { productId }  ]

[ SUCCESS ]

PU10: Edit Product

{rola: Crew}

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / product / edit  / { productId }  ]

02: System pobiera product dane z bazy

03: System wyświetla wypełnioną formatkę [ VIEW: / product / edit ( product ) ]

04: Aktor edytuje dane  [ product ]

04: Aktor klika zapisz  [ FORM: product,  POST:  / product / edit ( product ) ]

05: System waliduje dane [ METHOD:  account . edit ( account ) ]

[ dane zgodne ]

06: System zapisuje do bazy account

07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: produkt zapisany ]

08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ] w widok [ / product ]

[ SUCCESS ]

[ dane niezgodne ]

`07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: błąd formularza ]

`08: System wyświetla   [ status ostatniej akcji ]

`09: przekierowanie -> 01:   GET: / product / edit  / { productId }

PU11: Add  Product

{rola: Crew}

01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / product / edit  / { NULL }  ]

02: System wywołuje tworzy nowy_produkt

03: System zapisuje w bazie nowy_produkt

04: System pobiera nowy identyfikator  productId

05: System przekierowuje na: [ GET: / product / edit  / { productId }  ]

PU13:  = PU10

Diagram czynności PU2: Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ]

PU2: Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ]

{rola: Pisarz, aktywna zakładka [Historia ] wybrany element [ Historia ]}

01: Aktor klika przycisk [ Edytuj ]

02: System wczytuje dane wybranej [Historii ]

03: System wyświetla formularz [ Edycja Historii ]

04: Aktor edytuje dane

05: Aktor klika [ Anuluj ]

06: idz do → PU 03 Znajdz Historię

[ NIEPOWODZENIE ]

PU2: Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ] – scenariusz alternatywny

05’: Aktor klika [ Zapisz zmiany ]

06’: System wyświetla informację [ Prośba o użycie klucza U2F ]

07’: System oczekuje na weryfikację klucza U2F

[ przekroczony czas weryfikacji ]

08’: idz do PU 03 Znajdz Historię

[ NIEPOWODZENIE ]

– scenariusz alternatywny

[ klucz zgodny ]

08’’: System pobiera dane z formularza

09’’: System waliduje dane

[ dane prawidłowe ]

10’’: System zapisuje [ Historię ]

11’’: System wyświetla informację [ Dane zapisane ]

12’’: Aktor klika [ Zamknij ] ( lub [ ESC ] )

13’’: idz do → PU 03 Znajdz Historię

[ SUKCES ]

– scenariusz alternatywny

[ dane niepoprawne ]

10’’’: System wyświetla komunikat [ błąd w formularzu ]

11’’’: Aktor klika [ Zamknij ] ( lub [ ESC ])

12’’’: idz do → 02

PU04: Dodaj Wydarzenie

{rola: Zarządca, aktywna zakładka [Historia ] wybrany element [ Historia ] }

01: Aktor wybiera przycisk [ Dodaj Wydarzenie ]

03: System wyświetla formatkę [ Nazwa Wydarzenie ]

04: Aktor wprowadza [ Nazwę Wydarzenia ]

05: Aktor klika przycisk [ Zapisz ]

06: System waliduje wprowadzone dane

[ dane prawidłowe ]

07: System zapisuje nowe wydarzenie

08: System zachowuje nowy identyfikator

[ SUKCES ]

09: idz do → PU 05 Edytuj Wydarzenie [ Identyfikator Wydarzenia ]

PU01: Dodaj Wydarzenie – scenariusz alternatywny

[ dane niepoprawne ]

09: System wyświetla komunikat [ niewłaściwa nazwa ]

10: idz do → 03

PU5: Edytuj Wydarzenie [ Identyfikator Wydarzenia ]

{rola: Zarządca, aktywna zakładka [Wydarzenia ] wybrany element [ Wydarzenie ]}

01: Aktor klika przycisk [ Edytuj ]

02: System wczytuje dane wybranego [ Wydarzenie ]

03: System wyświetla formularz [ Edycja Wydarzenie ]

04: Aktor edytuje dane

05: Aktor klika [ Zapisz zmiany ]

06: System waliduje dane

[ dane prawidłowe ]

07: System zapisuje [ Wydarzenie ]

08: System wyświetla informację [ Dane zapisane ]

[ SUKCES ]

– scenariusz alternatywny

[ dane niepoprawne ]

07’: System wyświetla informację [ błąd w formularzu ]

08’: Aktor zamyka informację

09’: idz do → 04

PU06: Szukaj Wydarzenie

{rola: Gracz}

01: Aktor wybiera zakładkę [ Wydarzenie ]

02: Aktor wybiera przycisk [ Szukaj Wydarzenia ]

03: System pobiera listę [ opisów  Wydarzeń ]

04: System wyświetla listę [ opisów Wydarzeń ]

05: Aktor wybiera element  [ Wydarzenie ] z listy

[ SUKCES ]

– scenariusz alternatywny

05’: Aktor klika [ Wyjście ]

06’: idz do zakładki [ Wydarzeń ]

[ PORAŻKA ]

# Słownik dziedziny problemu

Rysunek 4 : Diagram klas słownika dla obszaru wydarzenia

# Projekt struktury systemu

Rysunek 5 : Diagram komponentów systemu zarządzania LARP

zastosowałem strukturę 3 warstw, pierwsza warstwa to warstwa komunikacji z użytkownikiem UI, druga to logika aplikacji przetwarzająca zdarzenia od użytkownika oraz przekazująca odpowiedzi systamu do użytkownika oraz logika dziedziny - główny mózg aplikacji, która używa warstwy 3 interfejsów dostarczonych przez adaptery do utrawalania danych. Adaptery przetwarzają dane i utrwalają je w w bazach danych.

# Projekt dynamiki systemu

Rysunek 6 : Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia PU06 i PU09

Użytkownik wykonuje czynność PU06 – odnajduje Zgłoszenie, System znajduje zgłoszenie i pokazuje na ekranie. Uzytkownik chcąc je opłacić – pobiera informacje o zgłoszeniu, a następnie opłaca je korzystając z zewnętrznego systemu płatności – który ustawia status płatności zgodnie z odpowiedzią banku, korzystając z przygotowanego przez bank API.

# Struktura kodu systemu

## Realizacja interfejsów

Rysunek 7 : Diagram klas przedstawiający realizację interfejsu IWydarzenia

## Generacja kodu

Kod interfejsu IWydarzenia oraz klasy go implementującej Class, w języku programowania Java, wygenerowany narzędziem JavaDesigner .

Aby to zrobić należy zainstalować Moduł JavaDesigner, a następnie mając interfejs utworzyć diagram na którym klasa implementująca będzie implementowała interfejs. Następnie klikając lewym przyciskiem myszy można wybrać generuj zarówno dla klasy jak i dla interfejsu.

Po wybraniu Edit zobaczymy wygenerowana klasę.

## Interfejs - kod

import java.util.List;

import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

@objid ("4051cb69-1a00-4935-9d3b-4d7bc065efc5")

public interface IWydarzenia {

@objid ("9f66ea8b-0370-4df1-8ba5-59e79e65d292")

void zapisz(final Wydarzenie wydarzenie);

@objid ("7c19241c-87e1-4106-94e5-6a4ce365e5e2")

Wydarzenie szukaj_nazwa(final String nazwa);

@objid ("c910c8ae-509b-4d90-8fc3-42fca7764888")

Wydarzenie szukaj_Id(final int id);

@objid ("4c6d6722-6f15-4bac-9832-049cd7cd8f0d")

void usun(final Wydarzenie wydarzenie);

@objid ("837f2062-cee2-486e-a925-40ba36644669")

List<Wydarzenie> pobierzListęNazw();  }

## Interfejs - realizacja

import java.util.List;

import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

@objid ("0125f466-1de8-4067-9fc2-3cd16bd7f384")

public class Class implements IWydarzenia {

@objid ("0c159b72-7088-4a60-a64c-c1eeccb8f1cf")

public void zapisz(final Wydarzenie wydarzenie) {

}

@objid ("5bee1f99-7f42-4b3a-b2bb-3e757db8ea53")

public Wydarzenie szukaj_nazwa(final String nazwa) {

// TODO Auto-generated return

return null;

}

@objid ("80cfba07-ff70-4c84-849b-957392a9dd66")

public Wydarzenie szukaj_Id(final int id) {

// TODO Auto-generated return

return null;

}

@objid ("88c573ad-96c5-4298-b3f2-1f59f8306090")

public void usun(final Wydarzenie wydarzenie) {

}

@objid ("1f0ee9b1-03ff-4d55-a62b-f97f80d5f3a0")

public List<Wydarzenie> pobierzListęNazw() {

// TODO Auto-generated return

return null;

}