DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Sklep z podzespołami elektronicznymi

Autorzy:	Paulina Klimczuk, Bartłomiej Stafiej, Piotr Heinzelman
Status:	roboczy
Wersja:	0.1
Data modyfikacji:	03.03.2024
Abstrakt:	Dokument zawiera dokumentację metodyki, wymagań oraz projekt oprogramowania dla systemu Sklepu z podzespołami elektronicznymi.

Historia zmian:
Wersja	Data	Kto	Opis
0.1	03.03.2024	Piotr Heinzelman	Założenie dokumentu

# Plan zadań w projekcie
## Rejestr produktowy
Sprint 1
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
	Prace projektowe	Bardzo Wysoki	8
	Przygotowanie środowiska	Bardzo Wysoki	32
PU01	Create Account	Wysoki	16
PU02	Login (to) Account	Wysoki	16
PU03	Find Account (crew)	Średni	4
PU04	Block Account	Bardzo Średni	4
PU05	Edit Account	Wysoki	8
PU10	Find Product	Wysoki	4
PU11	Add Product (CREW)	Wysoki	8
PU12	Edit Product (CREW)	Wysoki	8
PU13	ListAll Product (ofCategory WithFilter)	Wysoki	8

Sprint 2
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU07	Dodaj Zgłoszenie	Bardzo Wysoki	20
PU08	Znajdz Zgłoszenie	Wysoki	15
PU09	Opłać Zgłoszenie	Wysoki	45
PU10	Anuluj Zgłoszenie	Bardzo Wysoki	20
PU11	Znajdz Gracza	Bardzo Wysoki	25
PU12	Anuluj Zgłoszenie Gracza	Wysoki	10

Sprint 3
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU13	Rozpocznij Rozgrywkę	Wysoki	20
PU14	Zakończ Rozgrywkę	Wysoki	20

Sprint 4
Przypadek użycia	Nazwa	Priorytet	Ilość godzin
PU15	Zobacz Stan Gracza	Bardzo Wysoki	20
PU16	Zmień Stan Gracza	Wysoki	15
PU17	Wywołaj Akcję	Wysoki	25
PU18	Zobacz Stan Rozgrywki	Bardzo Wysoki	20
PU19	Zmień Stan rozgrywki	Bardzo Wysoki	25

## Rejestr sprintu 1

	Opis	Ilość godzin	pn	wt	śr	czw	pt
PK, BS, PH	Spotkanie zespołów wybór szkieletu aplikacji, wybór rodzaju bazy danych, wybór IDE	4	1
PK, PH	Spotkanie zespołu graficznego omówienie wszpnej koncepcji graficznej	3	1
ZH	Instalacja środowisk, przygotowanie obrazów, dystrybucja kluczy	8		1
ZH
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP

## Założenia
Środowisko: Spring Boot 3.2.3
Java: version 17
IDE: IntelliJ 2023.2.5 Community Edition
Baza danych:
  środowiska developerskie: H2

# Opis wymagań funkcjonalnych systemu
## Model przypadków użycia

Rysunek 1 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 1 - Account (1)

Rysunek 1 : Diagram przypadków użycia dla Sprintu 1 - Product (1)

## Scenariusze przypadków użycia dla sprintu 1

PU01: Create Account
{rola: Niezalogowany}
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / create_account ]
02: System wyświetla widok [ VIEW: account / create_account ]
03: Aktor wprowadza informacje [ CLASS Account: mail, password, firstName, lastName, status: 1,
        ew. adress, ew NIP , ew. zdjęcie ]
04: Aktor klika Zapisz [ FORM: account, POST: account / create_account ( account ) ]
05: System waliduje dane [ METHOD: account . create_account_POST ( account ) ]
[ dane prawidłowe ] ( wolny e-mail )
06: System zapisuje dane w bazie [ account ]
07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: użytkownik zapisany + last Id]
08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ] w widok [ / ]
[SUCCES]
[ dane nieprawidłowe ]
07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: błąd formularza ]
08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ] w widok [ account / create_account ]

PU02: Login (to) Account
{rola: Niezalogowany}
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / login ]
02: System wyświetla widok [ VIEW: account / login ]
03: Aktor wprowadza informacje [ mail, password ]
04: Aktor klika Login [ FORM: account / login ( account ) ]
05: System waliduje dane [ METHOD: account . login_POST ]
[ dane prawidłowe ]
06: System zapisuje dane w bazie [ Przypisanie accoundId do SESJI ]
07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: witaj ponownie: + userName ]
08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ] w widok [ / ]
[SUCCES]
[ dane nieprawidłowe ]
`07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: nieprawidłowe dane logowania ]
`08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ] w widok [ account / login ]

`01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / przypomnij hasło ]
’02: System wyświetla widok [ View: / account / password_reset ] -> PU01A

PU03: Find Account
{rola: Crew}
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / find_account ]
02: System wyświetla widok [ VIEW: account / find_account ]
03: Aktor wprowadza informacje [ mail lub firstName, lub lastName lub NIP ]
04: System wyszukuje listę kont [ METHOD: account . find_account( data ) ]
05: System przygotowuje listę kont do wyświetlenia [ MODEL: accountList ]
06: System wyświetla widok [ VIEW: / account / list ( accountList )]
07: Aktor zaznacza konto [ accountId ]
08: -> Aktor wywołuje żądanie [ GET: / account / edit / { accountId } ]
[ SUCCESS ]

PU05: Edit Account
{rola: Crew, selected: accountId }
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / edit / accountId ]
02: System pobiera z bazy obiekt account [ by accountId ]
03: System wyświetla widok [ VIEW: account / edit ( account = account ) ]
03: Aktor wprowadza informacje [ account ]
04: Aktor klika zapisz [ FORM: account, POST: / account / edit ( account ) ]
05: System waliduje dane [ METHOD: account . edit ( accountId , account ) ]
[ dane zgodne ]
06: System zapisuje do bazy account
07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: dane zapisane: + userName ]
08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ] w widok [ / ]
 [ SUCCESS ]

[ dane niezgodne ]
`07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: dane niezgodne ]
`08: System wywołuje -> GET: / account / edit / accountId

PU04: Block Account
{rola: Crew, selected: accountId }
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / account / block / accountId ]
02: System pobiera z bazy obiekt account [ by accountId ]
03: System ustawia account.status = 0
04: system zapisuje account w bazie
 [ SUCCESS ]

PU10: Find Product
{rola: User}
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / product / list + / ( categoryId ) / ( filter ) ]
02: System pobiera productList dane z bazy
03: System wyświetla [ VIEW: / product / list ( productList ) ]
04: Aktor wybiera produktId
05: -> Aktor wywołuje żądanie [ GET: / product / info / { productId } ]
[ SUCCESS ]

PU10: Edit Product
{rola: Crew}
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / product / edit / { productId } ]
02: System pobiera product dane z bazy
03: System wyświetla wypełnioną formatkę [ VIEW: / product / edit ( product ) ]
04: Aktor edytuje dane [ product ]
04: Aktor klika zapisz [ FORM: product, POST: / product / edit ( product ) ]
05: System waliduje dane [ METHOD: account . edit ( account ) ]
[ dane zgodne ]
06: System zapisuje do bazy account
07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: produkt zapisany ]
08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ] w widok [ / product ]
 [ SUCCESS ]

[ dane niezgodne ]
`07: System aktualizuje [ status ostatniej akcji ] [ INFO: błąd formularza ]
`08: System wyświetla [ status ostatniej akcji ]
`09: przekierowanie -> 01: GET: / product / edit / { productId }

PU11: Add Product
{rola: Crew}
01: Aktor wybiera zakładkę [ GET: / product / edit / { NULL } ]
02: System wywołuje tworzy nowy_produkt
03: System zapisuje w bazie nowy_produkt
04: System pobiera nowy identyfikator productId
05: System przekierowuje na: [ GET: / product / edit / { productId } ]

PU13: = PU10

Diagram czynności PU2: Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ]

PU2: Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ]
{rola: Pisarz, aktywna zakładka [Historia ] wybrany element [ Historia ]}
01: Aktor klika przycisk [ Edytuj ]
02: System wczytuje dane wybranej [Historii ]
03: System wyświetla formularz [ Edycja Historii ]
04: Aktor edytuje dane
05: Aktor klika [ Anuluj ]
06: idz do → PU 03 Znajdz Historię
[ NIEPOWODZENIE ]

PU2: Edytuj Historię [ Identyfikator Historii ] – scenariusz alternatywny
05’: Aktor klika [ Zapisz zmiany ]
06’: System wyświetla informację [ Prośba o użycie klucza U2F ]
07’: System oczekuje na weryfikację klucza U2F
[ przekroczony czas weryfikacji ]
08’: idz do PU 03 Znajdz Historię
[ NIEPOWODZENIE ]

– scenariusz alternatywny
[ klucz zgodny ]
08’’: System pobiera dane z formularza
09’’: System waliduje dane
[ dane prawidłowe ]
10’’: System zapisuje [ Historię ]
11’’: System wyświetla informację [ Dane zapisane ]
12’’: Aktor klika [ Zamknij ] ( lub [ ESC ] )
13’’: idz do → PU 03 Znajdz Historię
[ SUKCES ]

– scenariusz alternatywny
[ dane niepoprawne ]
10’’’: System wyświetla komunikat [ błąd w formularzu ]
11’’’: Aktor klika [ Zamknij ] ( lub [ ESC ])
12’’’: idz do → 02

PU04: Dodaj Wydarzenie
{rola: Zarządca, aktywna zakładka [Historia ] wybrany element [ Historia ] }
01: Aktor wybiera przycisk [ Dodaj Wydarzenie ]
03: System wyświetla formatkę [ Nazwa Wydarzenie ]
04: Aktor wprowadza [ Nazwę Wydarzenia ]
05: Aktor klika przycisk [ Zapisz ]
06: System waliduje wprowadzone dane
[ dane prawidłowe ]
07: System zapisuje nowe wydarzenie
08: System zachowuje nowy identyfikator
[ SUKCES ]
09: idz do → PU 05 Edytuj Wydarzenie [ Identyfikator Wydarzenia ]
PU01: Dodaj Wydarzenie – scenariusz alternatywny
[ dane niepoprawne ]
09: System wyświetla komunikat [ niewłaściwa nazwa ]
10: idz do → 03

PU5: Edytuj Wydarzenie [ Identyfikator Wydarzenia ]
{rola: Zarządca, aktywna zakładka [Wydarzenia ] wybrany element [ Wydarzenie ]}
01: Aktor klika przycisk [ Edytuj ]
02: System wczytuje dane wybranego [ Wydarzenie ]
03: System wyświetla formularz [ Edycja Wydarzenie ]
04: Aktor edytuje dane
05: Aktor klika [ Zapisz zmiany ]
06: System waliduje dane
[ dane prawidłowe ]
07: System zapisuje [ Wydarzenie ]
08: System wyświetla informację [ Dane zapisane ]
[ SUKCES ]

– scenariusz alternatywny
[ dane niepoprawne ]
07’: System wyświetla informację [ błąd w formularzu ]
08’: Aktor zamyka informację
09’: idz do → 04

PU06: Szukaj Wydarzenie
{rola: Gracz}
01: Aktor wybiera zakładkę [ Wydarzenie ]
02: Aktor wybiera przycisk [ Szukaj Wydarzenia ]
03: System pobiera listę [ opisów Wydarzeń ]
04: System wyświetla listę [ opisów Wydarzeń ]
05: Aktor wybiera element [ Wydarzenie ] z listy
[ SUKCES ]
– scenariusz alternatywny
05’: Aktor klika [ Wyjście ]
06’: idz do zakładki [ Wydarzeń ]
[ PORAŻKA ]

# Słownik dziedziny problemu

Rysunek 4 : Diagram klas słownika dla obszaru wydarzenia

# Projekt struktury systemu

Rysunek 5 : Diagram komponentów systemu zarządzania LARP
zastosowałem strukturę 3 warstw, pierwsza warstwa to warstwa komunikacji z użytkownikiem UI, druga to logika aplikacji przetwarzająca zdarzenia od użytkownika oraz przekazująca odpowiedzi systamu do użytkownika oraz logika dziedziny - główny mózg aplikacji, która używa warstwy 3 interfejsów dostarczonych przez adaptery do utrawalania danych. Adaptery przetwarzają dane i utrwalają je w w bazach danych.

# Projekt dynamiki systemu

Rysunek 6 : Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia PU06 i PU09
Użytkownik wykonuje czynność PU06 – odnajduje Zgłoszenie, System znajduje zgłoszenie i pokazuje na ekranie. Uzytkownik chcąc je opłacić – pobiera informacje o zgłoszeniu, a następnie opłaca je korzystając z zewnętrznego systemu płatności – który ustawia status płatności zgodnie z odpowiedzią banku, korzystając z przygotowanego przez bank API.

# Struktura kodu systemu
## Realizacja interfejsów

Rysunek 7 : Diagram klas przedstawiający realizację interfejsu IWydarzenia

## Generacja kodu
Kod interfejsu IWydarzenia oraz klasy go implementującej Class, w języku programowania Java, wygenerowany narzędziem JavaDesigner .
Aby to zrobić należy zainstalować Moduł JavaDesigner, a następnie mając interfejs utworzyć diagram na którym klasa implementująca będzie implementowała interfejs. Następnie klikając lewym przyciskiem myszy można wybrać generuj zarówno dla klasy jak i dla interfejsu.
Po wybraniu Edit zobaczymy wygenerowana klasę.

## Interfejs - kod

import java.util.List;
import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;
@objid ("4051cb69-1a00-4935-9d3b-4d7bc065efc5")
public interface IWydarzenia {
    @objid ("9f66ea8b-0370-4df1-8ba5-59e79e65d292")
    void zapisz(final Wydarzenie wydarzenie);

    @objid ("7c19241c-87e1-4106-94e5-6a4ce365e5e2")
    Wydarzenie szukaj_nazwa(final String nazwa);
    @objid ("c910c8ae-509b-4d90-8fc3-42fca7764888")
    Wydarzenie szukaj_Id(final int id);

    @objid ("4c6d6722-6f15-4bac-9832-049cd7cd8f0d")
    void usun(final Wydarzenie wydarzenie);

    @objid ("837f2062-cee2-486e-a925-40ba36644669")
    List<Wydarzenie> pobierzListęNazw(); }

## Interfejs - realizacja
import java.util.List;
import com.modeliosoft.modelio.javadesigner.annotations.objid;

@objid ("0125f466-1de8-4067-9fc2-3cd16bd7f384")
public class Class implements IWydarzenia {
    @objid ("0c159b72-7088-4a60-a64c-c1eeccb8f1cf")
    public void zapisz(final Wydarzenie wydarzenie) {
    }

    @objid ("5bee1f99-7f42-4b3a-b2bb-3e757db8ea53")
    public Wydarzenie szukaj_nazwa(final String nazwa) {
        // TODO Auto-generated return
        return null;
    }

    @objid ("80cfba07-ff70-4c84-849b-957392a9dd66")
    public Wydarzenie szukaj_Id(final int id) {
        // TODO Auto-generated return
        return null;
    }

    @objid ("88c573ad-96c5-4298-b3f2-1f59f8306090")
    public void usun(final Wydarzenie wydarzenie) {
    }

    @objid ("1f0ee9b1-03ff-4d55-a62b-f97f80d5f3a0")
    public List<Wydarzenie> pobierzListęNazw() {
        // TODO Auto-generated return
        return null;
    }